# Informe de Progreso y Contexto Técnico: "Controla tu Sueldo"

Fecha de última sesión: 4 de octubre de 2026

Objetivo del Proyecto: Finalizar, empaquetar y preparar para despliegue una aplicación web progresiva (PWA), privada y de código abierto orientada a la gestión de finanzas personales (sueldo neto, gastos fijos y presupuesto variable diario con lógica rollover).

## 1. Stack Tecnológico Utilizado

- Frontend: React 18, Vite 5.

- Estilos y UI: Tailwind CSS.

- Persistencia de Datos: localStorage (arquitectura offline-first, privada y aislada por navegador).

- Control de Versiones: Git y GitHub (antoniofontanilla/controla-tu-sueldo.git).

- Despliegue Objetivo: Render (Static Site).

## 2. Tareas Realizadas y Estado Actual

### A. Lógica Financiera y Estructura Base

- Se consolidó la lógica del motor financiero basada en el cálculo dinámico del presupuesto diario: (Net Salary - Previous Spend) / Remaining Days.

- Se implementó el sistema automatizado de rollover (reajuste diario de remanentes por ahorros o sobregiros).

### B. Configuración de la PWA (Progressive Web App)

- Manifiesto (manifest.json): Creado y ubicado en la carpeta public/ con metadatos de identidad (Controla tu Sueldo, nombres cortos, colores de tema #0b0f19, y esquema de íconos).

- Service Worker (sw.js): Implementado en la carpeta public/ con eventos de instalación, activación (clients.claim()) y gestión de solicitudes fetch para funcionamiento offline.

- Metaetiquetas móviles: Integradas en index.html para compatibilidad con pantallas táctiles, modo standalone (pantalla completa sin barras de navegador) y configuración de barras de estado de iOS/Android.

### C. Gestión de Assets y Diseño

- Se evaluaron los requerimientos de validación de Chrome para instalaciones PWA (iconos cuadrados obligatorios de 192x192 px y 512x512 px).

- Se diseñó preliminarmente un logotipo conceptual con temática financiera (símbolo de dólar, flecha de crecimiento y siglas "CS"), quedando pendiente su exportación exacta en los tamaños requeridos para eliminar advertencias en la consola de desarrollador (F12).

### D. Control de Versiones

- Sincronización activa del repositorio mediante commits estructurados (git push origin main) reflejando la adición de la configuración PWA y el Service Worker.

## 3. Próximos Pasos Pendientes (Para retomar la siguiente sesión)

- Redimensionar y colocar los íconos definitivos: Generar las versiones exactas (icon-192.png y icon-512.png) en la carpeta public/ para que la PWA pase el test de instalabilidad en verde en Chrome.

- Despliegue definitivo en Render: Configurar el Static Site en el panel de Render apuntando a npm run build y directorio de salida dist.

- Pruebas finales en dispositivos móviles: Instalar la aplicación directamente desde el navegador del celular (Android/iOS) para verificar la persistencia de datos local y la experiencia de usuario a pantalla completa.